**모바일 앱 프로그래밍1 팀프로젝트 회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| 진행 날짜 | 2020년 11월 27일(금) |
| 회의 주제 | 개발 3차 모임 |
| 참여자 | 이상민, 조유진, 곽유진, 정소희 |
| 회의 내용 | 1. SafeMapView() 관련 문의 답변  * 행정안전부 권고 사항으로 더 이상 모바일 API를 제공하지 않는다고, 사전에 공지하지 못해 죄송하다는 답변을 받음.. ☹ * 웹앱 형태로 전환해 개발하는 쪽으로 방향을 바꿈. * 샘플 url 실행, 지도 이미지가 제대로 로드되지 않음      1. 보호자-피보호자 간 연결 설정  * 인증키로 보호자와 피보호자 간 연결 설정            * 본인 휴대전화번호 넘겨주고 결과에 따라 보호자 전화번호나 피보호자 전화번호 돌려받아야 함  1. 백그라운드에서 계속해서 GPS 받아올 수 있도록 기능 구현  * 일단 위험지역을 학교로 설정 * LocationListener에서 onLocationChanged() 사용 및 locProximityAlert로 위험지역 반경 n만큼 접근 시 알림 설정 * 토스트 메세지로 위험 지역 접근 시 알림에 더하여 진동 알림 설정 * FCM을 적용하여 RemoteMessage 보내는 게 너무 복잡하다고 판단, android.telephony.SmsManager로 보호자에게 sms 메시지 보내는 방법으로 전환   [회의 사진] |
| 기타 | 모바일 API 대신 모바일 웹앱으로 전환해 개발을 진행해보기로 함.  지도가 제대로 로드되지 않는 문제 해결방안 생각해오기로 함. |